测控系统综合设计任务书

学生版 · 2026版

一、课程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 测控系统综合设计 |
| 课程性质 | 测控技术与仪器专业最后一门综合实践训练课（必修） |
| 学分/学时 | 3.0学分 / 3周实践 |
| 时间安排 | 3周，每周5天，8:30–11:30，14:30–17:30 |
| 分组方式 | 每组4人，分工如下（详见第二节） |
| 成果要求 | 确实完成可供演示的轮式机器人实物，验收环节实际运行 |

任务说明：

以平衡小车为基础平台，各组自主确定轮式机器人的具体任务目标，通过方案设计、电路设计、程序设计、外观设计、监控系统设计、无线通讯，实现：

轮式机器人能够完成特定任务；

机器人能够把自身状态、任务进展、获取的信息上传给监控系统；

监控系统可以发送指令远程控制或指示机器人完成相应任务。

新质生产力思想引领：本课程以习近平经济思想关于新质生产力的专题论述为引领。嵌入式开发、传感器采集等是“新劳动工具”；机器人状态数据上传与远程指令下发的双向数据流彰显数据作为新型生产要素的核心地位；“确实完成可供演示的成果”践行“打通科技成果转化最后一公里”理念。各组应主动思考新质生产力“高科技、高效能、高质量”三大特征在工程项目中的体现。

二、小组分工说明

每组4人，电路设计与外观结构设计由2人共同负责（A1角+A2角），避免单人承担外观结构设计导致任务片面、实训效果减少。各角色分工明确，答辩环节针对个人分工深度提问，实现个人差异度考核。考核细则与评分标准将在宣讲导入课集中讲解。

角色A1：电路设计与结构设计工程师（一）【硬件】

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 核心职责 | 与A2角共同负责硬件电路与外观结构设计。侧重电路原理设计、PCB设计、电路板制作与调试，同时参与外观结构设计。 |

主要任务：

电路原理图设计（电机驱动、供电、传感器接口、通信模块接口等）

PCB设计（Altium Designer/立创EDA）

电路板手工制作与焊接

电路调试与故障排除

参与结构方案设计，确保电路板与结构匹配

联合调试配合

提交材料：电路原理图、PCB设计文件、电路设计说明文档、BOM表、电路焊接、测试

角色A2：电路设计与结构设计工程师（二）【结构】

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 核心职责 | 与A1角共同负责硬件电路与外观结构设计。侧重外观结构设计、机械装配、人机界面设计，同时参与电路设计与调试。 |

主要任务：

结构方案设计（电路板安装、传感器布局、驱动部件、任务执行机构）

外观与人机界面设计（造型、按键、显示器/语音界面）

装配图绘制

参与电路设计讨论与PCB外形规划

电路板焊接与机械结构装配

联合调试配合

提交材料：结构设计图纸、装配图、人机界面设计说明、外观效果图、电路焊接、测试

角色B：嵌入式程序设计与调试工程师【软件】

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 核心职责 | 负责STM32嵌入式系统全部软件开发与调试，包括传感器采集、平衡控制、运动控制、任务执行逻辑、状态上传、远程指令解析。 |

主要任务：

Keil开发环境搭建、FreeRTOS移植

MPU6050传感器I2C采集与滤波

电机PWM驱动、PID平衡控制算法

任务执行逻辑（状态机：初始化→执行→完成判断→切换）

状态上传功能（姿态/任务进展/传感器数据打包上传）

远程指令接收与解析（运动控制/任务指示）

联合调试配合

提交材料：完整源代码工程、程序设计说明文档（含流程图、通信协议定义）

角色C：上位机监控系统设计与开发工程师【系统】

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 核心职责 | 负责PC端上位机监控系统软件开发，实现接收机器人状态数据与下发控制指令的双向通信功能。 |

主要任务：

需求分析与系统架构设计

通信接口程序（VC++/Qt C++，labview、双向收发）

状态监测显示面板（姿态参数、任务进展、传感器数据可视化）

远程控制操作面板（运动控制按钮、任务指示输入、参数设置）

数据处理与存储（日志记录、历史回放）

联合调试配合

提交材料：完整源代码工程、可执行程序、软件设计说明文档、用户操作手册

三、三周进度计划

每个角色有明确的阶段性里程碑，阶段性检查不通过者需加班整改。每周设有思想引导环节，将新质生产力思想融入工程实践。

| 阶段 | 天数 | A1：电路 | A2：结构 | B：程序 | C：上位机 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一周 创新启动 | 第1–5天 | 电路原理图设计、PCB设计启动 | 结构方案设计、外观设计启动 | 传感器采集、运动控制函数 | 通信接口框架、状态显示原型 | ★检查1（第5天） 方案+开题+原理图+结构方案 |
|  | 第6–7天 | PCB设计完成 | 结构设计完善 | 任务执行逻辑开发 | 远程控制面板开发 | — |
|  | 第5天 | 思想引导：“新质生产力与测控工程”专题讨论（1课时） |  |  |  |  |
| 第二周 高效集成 | 第8–10天 | 电路板制作、焊接、调试 | 装配、传感器固定、人机界面 | 状态上传、远程指令解析 | 状态显示、远程控制、数据处理 | ★检查2（第10天） 各子系统开发完成 |
|  | 第10天 | 思想引导：“绿色生产力与工程实践”专题讨论（1课时） |  |  |  |  |
| 第三周 高质量验收 | 第11–14天 | 硬件联调配合 | 结构联调配合 | 软硬件联调、任务执行验证 | 通信联调、状态上传验证 | ★检查3（第14天） 联合调试通过 |
|  | 第15天 | 实际运行验收：机器人完成特定任务演示 + 状态上传演示 + 远程指令控制演示 |  |  |  |  |
|  | 第15天 | 个人答辩：每位学生独立答辩（8–10分钟/人），展示个人设计思路与完成情况 |  |  |  |  |

四、任务目标参考选题

各组可从以下参考选题中选择或自主拟定轮式机器人的特定任务目标。任务目标需体现创新性，在开题报告中论述可行性与创新点。

| 序号 | 任务目标 | 任务描述 | 技术要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡线检测 | 机器人沿预设路线自主导航行驶，完成全程后上报巡线完成度，巡线过程实时上报检测结果 | 红外/光电传感器阵列、PID转向控制、多传感器采集、无线通讯 |
| 2 | 自主避障 | 未知环境中自主行驶，遇障自动避让，将环境信息上报 | 超声波测距、避障算法、环境感知 |
| 3 | 物品搬运 | 从起点搬运物品至终点，可接受远程任务切换 | 夹持器控制、定位、路径规划 |
| 4 | 目标跟随 | 视觉/红外跟踪目标物体，保持距离跟随并实时上报状态 | 图像处理、距离保持控制 |
| 5 | 编队行进 | 多台机器人主从模式编队行进，实时上报编队状态 | 主从通信、编队控制算法 |
| 6 | 自主命题 | 各组自主拟定任务目标，需在开题报告中论证创新性与可行性 | — |

五、资料提交规范

电子资料：各组以“组长姓名+项目名称” 建文件夹，包含：

• 报告WORD文档（命名格式：“学号 姓名 项目名称”）

• 电路设计工程文件（A1提交）

• 结构设计图纸与装配图（A2提交）

• 机器人程序工程文件（B提交）

• 上位机程序工程文件（C提交）

此文件夹压缩打包汇总至班级，班级文件夹命名：测控XXXX班

其他资料（如欧拉角定义、蓝牙配置、KEIL软件安装等）：学会自主从网络上查找。参考资料详见百度网盘链接。

六、小组成员表与分工填写

各组在开课前填写以下表格，明确小组信息与各成员分工，交指导教师确认后存档。此表作为个人差异度考核的基准分工依据。

小组基本信息

| 班级 |  | 组号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 |  | 填写日期 |  |

小组成员与分工表

| 角色 | 姓名 | 学号 | 负责任务 | 提交材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1【电路】 |  |  | 电路原理图设计、PCB设计、电路板制作与调试、参与结构设计 | 原理图、PCB文件、说明文档、BOM表 |
| A2【结构】 |  |  | 结构方案设计、外观与人机界面设计、装配图绘制、参与电路设计 | 结构图纸、装配图、效果图、说明文档 |
| B【程序】 |  |  | 传感器采集、平衡控制、运动控制、任务执行逻辑、状态上传、远程指令解析 | 源代码工程、程序说明文档 |
| C【系统】 |  |  | 通信接口、状态监测面板、远程控制面板、数据处理与存储 | 源代码工程、可执行程序、说明文档 |

七、项目计划书（学生填写）

各组基于新质生产力深度融合思想，自主拟定基于平衡小车要完成具体任务的轮式机器人题目，填写以下项目计划书。在“新质生产力体现”栏目中，请具体说明本项目如何体现“高科技、高效能、高质量”三大特征。此计划书经指导教师批准后实施。

1. 项目题目

| 项目题目 |  |
| --- | --- |
| 任务目标 |  |
| 选题类型 | ☐ 巡线检测 ☐ 自主避障 ☐ 物品搬运 ☐ 目标跟随 ☐ 编队行进 ☐ 自主命题 |
| 新质生产力 体现说明 | 请说明本项目如何体现新质生产力“高科技”（技术运用与创新性）、“高效能”（资源优化与效率提升）、“高质量”（成果质量与绿色低碳）三大特征，不少于100字。 |

2. 小组成员与分工

| 角色 | 姓名 | 学号 | 个人分工详细说明 | 预计阶段成果 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  | 详细说明电路设计、PCB、制作调试、结构设计参与等具体分工 |  |  |
| A2 |  |  | 详细说明结构设计、外观设计、装配、电路设计参与等具体分工 |  |  |
| B |  |  | 详细说明传感器采集、平衡控制、任务逻辑、状态上传、指令解析等具体分工 |  |  |
| C |  |  | 详细说明通信接口、状态显示、远程控制、数据处理等具体分工 |  |  |

3. 主要功能

| 机器人特定任务 | 描述轮式机器人要完成的具体任务（如巡线、避障、搬运等），任务流程与完成判断标准 |
| --- | --- |
| 状态信息上传 | 描述机器人需上传的状态数据（姿态参数、传感器数据、任务进展等）及上传方式 |
| 远程指令控制 | 描述监控系统需下发的远程控制指令（运动控制、任务指示等）及执行方式 |
| 监控系统功能 | 描述上位机监控系统的状态监测显示与远程控制操作功能 |
| 其他创新功能 | 如有其他创新功能（如多机协同、语音交互等），请描述 |

4. 需求分析

| 功能需求 | 列出机器人、监控系统、通信系统等各部分的功能需求清单 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 提出关键性能指标，如任务完成度≥X%、状态上传延迟≤Xms、远程指令响应≤Xms、平衡稳定度等 |
| 技术选型 | 通信方式（蓝牙/WiFi/Zigbee比选）、传感器选型、开发工具选型等，说明优选依据 |
| 经济评价 | 从资源占用、功耗、成本等方面分析方案的经济性（呼应新质生产力“高效能”特征） |
| 环境与风险分析 | 分析方案的能耗影响（绿色生产力考量）、潜在风险与应对措施 |

5. 初步方案

| 总体架构 | 描述系统总体架构：机器人节点↔无线通信↔监控系统，各子系统划分与关系 |
| --- | --- |
| 硬件方案 （A1+A2） | 电路模块方案（驱动、供电、传感器接口、通信模块）、结构方案（安装布局、外观、人机界面） |
| 软件方案 （B） | FreeRTOS任务划分、传感器采集方案、控制算法方案、任务执行状态机方案、通信协议方案 |
| 上位机方案 （C） | 软件架构、通信接口方案、界面设计方案（状态显示面板+远程控制面板）、数据处理方案 |
| 通信协议 | 定义上行数据帧格式（机器人→监控系统）与下行指令帧格式（监控系统→机器人），含帧头、数据段、校验 |

6. 工作计划

| 时间 | A1：电路 | A2：结构 | B：程序 | C：上位机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 第1–5天 | 电路原理图、PCB设计启动 | 结构方案、外观设计启动 | 传感器采集、运动控制 | 通信框架、界面原型 |
| 第1周 第6–7天 |  |  |  |  |
| 第2周 第8–10天 | 电路板制作、焊接、调试 | 装配、人机界面 | 状态上传、指令解析 | 状态显示、远程控制 |
| 第3周 第11–14天 | 联调配合 | 结构联调配合 | 联调、任务验证 | 联调、通信验证 |
| 第3周 第15天 |  |  |  |  |

7. 指导教师审批意见

| 审批意见 |  |
| --- | --- |
| 审批结果 | ☐ 同意实施 ☐ 需修改后重新提交 ☐ 不同意 |
| 指导教师签名 |  |
| 审批日期 |  |

控制科学与工程学院 · 测控仪器课程团队

本任务书依据《测控系统综合设计》教学大纲（新质生产力思想深度融合版）制定

考核细则与评分标准将在宣讲导入课集中讲解